**Sprint 3 - Report**

**Sprint Dates**

(14 aprilie 2024 - 8 iunie 2024)

**Team Overview:**

Membrii echipei care au lucrat la Sprint 3:

**Balan Paula**

**Turcitu Ana-Maria**

**Mindrescu Andreea**

**Sirbu Elena**

**Backlog Items**

-> Crearea unui design interesant si intuitiv

-> Scrierea in frontend a tuturor functiilor din backend

-> Plasarea de comenzi

-> Pagina cu toate restaurantele

-> Metode de plata

**User Stories:**

**Implementate:**

**1. Ca manager al aplicatiei, as dori sa am un design cat mai interesant.**

**Acceptance Criteria:**

-> Trebuie create formulare securizate de Login si Register si toate celelalte functii din backend, cu o interfata intuitiva.

1. In componentele LoginComponent si RegisterComponent am implementat formularele si functiile specifice care extrag datele din formulare si le trimit in backend pentru a fi introduse in baza de date si le-am stilizat.

2. Am implementat functiile si in AuthService si am scris functiile speciale pentru salvarea si decodarea token-ului specific persoanei conectate.

3. Am implementat in frontend toate functiile din backend, le-am stilizat si am creat o interfata cat mai intuitiva si usor de folosit.

**2. Ca utilizator al aplicatiei, as dori sa dau comenzi cu produsele pe care doresc sa le achizitionez.**

**Acceptance Criteria:**

-> Utilizatorii trebuie sa aiba posibilitatea de a plasa comenzi.

1. Am creat tabela de comenzi Orders care contine detaliile specifice unei comenzi si controller-ul OrderController, care contine functii care ne ajuta sa plasam si sa eliminam comenzi, sa adaugam sau eliminam produse din comenzi si sa modificam cantitatea produselor.

**3. Ca utilizator al aplicatiei, as dori sa pot vedea toate restaurantele pentru a putea efectua o comanda.**

**Acceptance Criteria:**

-> Utilizatorii trebuie sa poata vedea o lista cu toate restaurantele, stilizata si o imagine specifica pentru fiecare in parte.

1. Am creat o functie care afiseaza toate restaurantele introduse in baza de date. Am stilizat-o si am creat posibilitatea de a adauga imagini prin url.

**Eliminate:**

Ca utilizator care a plasat comanda prin aplicație, aș dori să pot plăti online folosind diverse metode de plată, cum ar fi cardul de credit sau plata în numerar la livrare.

**Status of Planned Items**

-> Crearea unui design interesant si intuitiv - implementat

-> Scrierea in frontend a tuturor functiilor din backend - implementat

-> Plasarea de comenzi - implementat

-> Pagina cu toate restaurantele - implementat

-> Metode de plata - eliminat

**Sprint Review:**

**Meeting Overview**

Ne-am intalnit o data in timpul sprintului pentru a lucra la aplicatie, in rest am lucrat de pe laptopul propriu, am discutat frecvent despre eventualele functionalitati si implementari ale aplicatiei.

Am implementat majoritatea functionalitatilor pe care ni le-am propus pentru aceasta parte, dar am eliminat metodele de plata, intrucat nu ne-a mai ramas timp pentru a le finaliza.

**Sprint Retrospective**

**Ce a mers bine:**

Partea de stilizare. Suntem multumite cu design-ul final al aplicatiei.

**Ce nu a mers bine:**

Timpul in care am terminat aplicatia. Nu am avut toate functionalitatile aplicatiei implementate la timp.